## Slide 1: Webprojekt
THE A-TEAM

## Slide 2: Gliederung
Projektplan
Aktueller Stand
Weitere Planung

## Slide 3: Gliederung
Projektplan
Aktueller Stand
Weitere Planung

## Slide 4: Projektplan
Kick-Off-Meeting
Analyse
„Werkzeugkasten“
Meilenstein Meeting
Implementierung
Kommentieren
Pilotierung
Rollout/Präsentation

## Slide 5: Gliederung
Projektplan
Aktueller Stand
Weitere Planung

## Slide 6: Mittwoch, 16. Oktober 2019
Phase: Analyse und „Werkzeugkasten“
Inhalt:
Analyse:
  Besprechung der Vorgehensweise
  Erste Ideen
  GitHub
„Werkzeugkasten“
  Header (Menüleiste mit Logo)
  Hero (Startbild je Unterseite)
  Footer
  Inhaltsbereich (einheitliches Format)
    Sidebar
    Buttons

## Slide 7: GitHub
Alle Teammitglieder auf dem selben Stand
Gegenseitige Überprüfung durch Pull Requests
Automatisches Deployment

## Slide 8: Github

## Slide 9: Sonntag, 20. Oktober 2019
Phase: „Werkzeugkasten“ und Implementierung
Inhalt:
„Werkzeugkasten“
  Inhaltsbereich:
    Hero Card
    Grid
    Mobile Ansicht (schmäler als 600px)
Implementierung
  Dokumente, Tabellen etc. in HTML „umwandeln“

## Slide 10: Sonntag, 27. Oktober 2019
Phase: Implementierung und Meilenstein Vorbereitungen
Inhalt:
Implementierung
  Zusammenbauen der Website
Meilenstein Vorbereitungen
  PowerPoint gestalten
  Projektplan schreiben
Notes: A)
Erste Geschwindigkeitstests
Metadaten eingefügt
Besprechung aktueller Sitestructur
Begin des Zusammenbauens der Website
B)
Powerpoint
Projektplan

## Slide 11: Mittwoch, 30. Oktober 2019
Phase: Meilenstein Meeting

## Slide 12: Startseite Mobil

## Slide 13: Startseite Desktop

## Slide 14: Gliederung
Projektplan
Aktueller Stand
Weitere Planung